Előterjesztés

Laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak  lebonyolítás árajánlatai

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület  8/2007. (I.15.9  szám határozata alapján  a volt honvédségi ingatlan  hasznosítás lebonyolítása, közműellátásának előkészítés  érdekében  árajánlatot kellett kérni. A megkeresett három vállalkozás közül kettő nyújtotta be ajánlatát a következők szerint.

I.     CEMINVEST  Cementipari Fővállalkozási Kft.  ( 2601 Vác, Zrínyi u. 39/b.)

Árajánlat műszaki tartalma:

1.    Telekalakítás bonyolítása:

  - Telekmegosztási program kidolgozása

  - Ajánlatkérés  a telekmegosztási munkarészek elkészítésére

  - Ajánlatok feldolgozása, elbírálása és a Képviselő-testületi döntéshozatalra való előkészítése

  - Szerződés előkészítése

  - Engedélyeztetési eljárás lefolytatása

- Tervezés bonyolítása

  - Ajánlatkérés  közművek tervezésére ( elektromos, gáz, víz, szenny- és csapadékcsatorna, telefon)

  - Tervezői ajánlatok előkészítése a Képviselő-testületnek döntéshozatalra

  - Szerződéskötés előkészítése, tervezői- és közüzemi  egyeztetések lefolytatása. Elkészült tervek felülvizsgálata és jóváhagyása.

- Kivitelezés bonyolítása

  - Jóváhagyott tervek alapján pályázatok kiírása a kivitelezésekre, a beérkezett  pályázatok elbírálási folyamatának bonyolítása, döntéshozatal előkészítése.

  - Műszaki átadás- átvételek és üzembe-helyezési eljárások lefolytatása

Határidők: a határidőket a szerződési feltételek határozzák meg.

Ajánlati ár:  Nettó ár:      1.250.000 Ft

Áfa 20 %        250.000 Ft

Bruttó ár:     1.500.000 Ft

Pénzügyi feltételek:  A teljes műszaki tartalomban foglalt  feladatok  teljesítése után  egy végszámla kerül benyújtásra, melyet a Megrendelő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

- Pannon-Forrás  Térinformatikai és Mérnöki Szolgáltató  Kft.(3100 Salgótarján, Május 1. út 64.)

- Telekalakítás bonyolítása:

  - Telekmegosztási program kidolgozása

  - Ajánlatkérés  a telekmegosztási munkarészek elkészítésére

  - Ajánlatok feldolgozása, elbírálása és a Képviselő-testületi döntéshozatalra való előkészítése

  - Szerződés előkészítése

  - Engedélyeztetési eljárás lefolytatása

- Megbízási díj: 600.000 Ft + Áfa

- 2.    Tervezés bonyolítása

  - Ajánlatkérés  közművek tervezésére ( elektromos, gáz, víz, szenny- és csapadékcsatorna, telefon)

  - Tervezői ajánlatok előkészítése a Képviselő-testületnek döntéshozatalra

  - Szerződéskötés előkészítése, tervezői- és közüzemi  egyeztetések lefolytatása. Elkészült tervek felülvizsgálata és jóváhagyása.

Megbízási díj: 800.000 Ft + Áfa

3.    Kivitelezés bonyolítása

  - Jóváhagyott tervek alapján pályázatok kiírása a kivitelezésekre, a beérkezett  pályázatok elbírálási folyamatának bonyolítása, döntéshozatal előkészítése.

  - Szerződéskötések előkészítése, kivitelezési munkák ellenőrzése.

  - Műszaki átadás- átvételek és üzembe-helyezési eljárások lefolytatása

Megbízási díj: 1.800.000 Ft + Áfa

“Az ajánlat készítés során a komplett tervezésre és kivitelezésre 16 hónap  tervezett megvalósulási időtartammal számolunk. Ennek megfelelően ajánlatunk  a befejezés időpontjára prognosztizált átalány ár, mely tartalmazza a jogszabályokban és a szakmai előírásokban rögzített  beszerzési – esetenként közbeszerzési- és műszaki ellenőri feladtok hiánytalan ellátását, a megbízó érdekeinek  képviseletét a meghatározott műszaki tartalom elvégzése érdekében.”

Az I. ajánlat  bruttó 1.500.000 Ft-os összege összevontan,  a II. ajánlat részfeladatonként  tartalmazza

az összesen  bruttó 3.840.000 Ft vállalási díjat.

A képviselő-testület még arra vonatkozóan nem döntött, hogy a volt honvédségi laktanya közmű kiépítését  a költségek majdani tulajdonosokra történő áthárítása mellett vállalja, vagy csak koordinálja azt. Az egyes épületeket  értékesítésre kiírt pályázat  tartalmazta a közművek hiányát,  illetve az értékbecslés  is úgy készült, hogy az ingatlan  közműellátása teljes rekonstrukcióra szorul. Amennyiben  a képviselő-testület  a jobb hasznosítás érdekében  vállalja a közművek önálló önkormányzati  kiépítését,  az közbeszerzési eljárás alá esik majd.

Az ajánlatok  az előkészítő feladatok lebonyolítására vonatkoznak.  A 2007. évi költségvetési rendelet   14. számú  (testületi döntés  hiányában  Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésében nem szereplő) mellékletében laktanya közműkiépítés  előkészítés lebonyolítása 1.500 eFt-tal szerepel. A lebonyolításra vonatkozó megbízás támogatása esetén   a fejlesztési tartalékra tervezett előirányzatból történő  átcsoportosítással a fedezet biztosítható.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a volt  laktanya hasznosításának  előkészítésre vonatkozó  lebonyolítói  megbízásról, illetőleg az árajánlatokról dönteni szíveskedjen.

Rétság, 2007.  március 23.

Mezőfi Zoltán

polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak  lebonyolítására vonatkozó  árajánlatokat.

A változat: A képviselő-testület  a volt honvédségi  laktanya  hasznosítása érdekében indokoltnak tartja, hogy  a telekalakítás,  közműépítés   előkészítő  munkáira  bonyolítási szerződés kerüljön megkötésre.

A képviselő-testület  hozzájárul, hogy  a 356/26 hrsz-ú volt honvédségi ingatlant érintő  telekalakítás, közmű tervezés  és kivitelezés  bonyolítására  a kedvezőbb árajánlatot benyújtó  CEMINVEST Kft-vel ( 2600 Vác, Zrínyi u. 39/b)  az ajánlatban meghatározott  műszaki tartalomra, összesen  bruttó 1.500.000 Ft-tal  a  megbízási szerződés megkötésre kerüljön.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a  megbízási szerződést fentiek szerint megkösse.

A költségvetés módosításakor a fejlesztési célú tartalék előirányzatból történő  átcsoportosítással    kell biztosítani  a fedezetet.

B változat: A képviselő-testület az értékesítésre meghirdetet  volt honvédségi ingatlanok eladása előtt nem tartja indokoltnak a   telekalakítás,  közműépítés   előkészítő  munkáira vonatkozó  bonyolítói szerződés megkötését.

Határidő:  értesítésre  április 5. / szerződéskötésre   2007. április 15.

Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester