Előterjesztés

# Útfelújítási pályázat  benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács által 2007. évre is  kiírta az utak felújítására   vonatkozó  TEUT  2007. pályázatot, mely beadási határideje április 15.   Eredményes pályázat esetén a    felújítási munkák jellegétől függően   44-53 %-os   támogatás érhető el. A pályázathoz  a saját erőre vonatkozó testületi kötelezettség vállaláson  túl  csatolni kell a felújítási tervet is  tartalmazó dokumentációt.

A Zrínyi Miklós és Nógrádi utca  állaga miatt  a felújítás  igen indokolt lenne.  A Zrínyi Miklós utca felújítására benyújtott 2006. évi pályázatunk eredménytelen volt. A tavaly elkészült felújítási terv  felülvizsgálatának  költsége 10.000 Ft.  A Nógrádi u. felújítási tervének költsége  100.000 Ft.  A pályázat  benyújtásának támogatása esetén  a terv költséget biztosítani kell.

Zrínyi Miklós utca felújítás:  kizárólag  140 x 5 m-es útfelület  felújítását  tartalmazza,  járda, parkoló  állagjavítását nem kezeli.  Pályázati támogatás  a  Piactéri bejárótól  a Mikszáth u-ig  terjedő felújításra  vonatkozik.    Pályaszerkezet  csere közművezeték  feletti burkolat bontása,  AB-12 jelű aszfalt  készítés, padkaépítés  és 5 cm vastag aszfalt burkolat   áfá-val növelt költsége 3.430 eFt, melyből  eredményes pályázat esetén  1.507 eFt támogatás várható.  Saját erő  1.923 eFt,  és 10 eFt tervköltség.

Nógrádi utca felújítás: Pályaszerkezet csere közművezeték  feletti burkolat bontása,  aknafedlapok  szintre emelése,  padka rendezés és   aszfalt  készítés  teljes költsége  83m x 4,5 m + 191 m x 5 m + 66 m x 4 m-es útfelületen  4+3 cm vastagságban,  6.785 eFt.  Eredményes pályázat esetén 3.179 eFt támogatás várható. Saját erő  3.606 eFt és 100 eFt tervköltség.

2007. évi  költségvetési rendelet  14. számú  ( testületi döntés  hiányában  Rétság Város  Önkormányzat 2007. évi költségvetésében  nem szereplő ) mellékletében   Zrínyi, Kossuth  és Nógrádi u.  felújításaként  9.600 eFt szerepel. A felújítási pályázat   benyújtásának támogatása esetén a fedezet a fejlesztési célú tartalék 59.384 eFt-os  előirányzatból történő átcsoportosítással  biztosítható.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a felújítási pályázat benyújtásáról  dönteni szíveskedjen.

Rétság, 2007. március 24.

Mezőfi Zoltán

polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a Zrínyi Miklós  és Nógrádi utca  pályázati támogatással történő felújítására vonatkozó  előterjesztést,

A változat:  azt támogatja.

Egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú  Zrínyi Miklós és Nógrádi utca pályázati támogatással  felújításra kerüljön.

A képviselő-testület

- a Zrínyi Miklós  utca  3.430 eFt  összköltségű  felújítására   1.507 eFt,

- a Nógrádi utca  6.785 eF összköltségű  felújítására  3.179 eFt, összesen  4.686 eFt   vissza nem  térítendő támogatásra pályázatot nyújt be  az Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési Tanács  által kiírt  TEUT  2007. pályázatra.

A képviselő-testület  kötelezettséget vállal arra, hogy  a Zrínyi Miklós utca felújításához szükséges  1.923 eFt, valamint a Nógrádi utca felújításához szükséges 3.606 eFt saját erőt   a az önkormányzat  2007. évi költségvetésében fejlesztési célú tartalékként  tervezett 59.384 eFt  tartalékból történő átcsoportosítással biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrínyi Miklós utca  felújítási tervének  felülvizsgálatát 10 eFt-os értékben, a Nógrádi u. felújítási tervének elkészítését  100 eFt-os  értékben megrendelje.

Felhatalmazza a  polgármestert  a pályázat benyújtására.

A tervköltség  összesen 110 eFt-os  összegét, valamint az út felújításokhoz szükséges összesen  5.529 eFt  saját erő fedezetét a költségvetés módosításakor   a fejlesztési célú tartalék előirányzatból történő átcsoportosítással  biztosítani kell.

Határidő.  pályázat benyújtására:  április 15.

Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester

B változat: nem támogatja. Utak felújítására  pályázatot nem nyújt be.