Előterjesztés

Épületek bontási munkáinak elvégzésére pályázat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Romhány-Kisecset Községek Körjegyzősége a 2007. április 18-án kelt, május 7-én jogerőre emelkedett 118-5/2007. számú határozatával engedélyt adott Rétság Város Önkormányzat kérelmére, a Rétság belterületén lévő 356/33 - 356/37 hrsz-ú ingatlanokon (volt laktanya területén) lévő 3 db önkormányzati tulajdonú épület lebontására.

Az önkormányzathoz beérkezett jelzések és igények alapján javasoljuk a bontási munkák elvégzésére pályázat kiírását.

A pályázat feltételeit a Képviselő-testület jogosult meghatározni. Célszerű kikötni, hogy

- A 3 épületre együttesen lehet pályázatot benyújtani,

- A bontási munkákat a bontási engedélyben foglalt előírások betartásával kell végrehajtani.

- Az épületszerkezetek bontását mind az al- és felépítmény tekintetében, teljes körűen el kell végezni,

- A bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is.

- A bontási munkákat október 31-ig be kell fejezni.

- A bontási munkák ellenértékeként az önkormányzat a bontott építőanyagot kívánja felajánlani.  A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület a következő ülésén dönt.

- Rétság, 2007. május 25.

- Huszár Zoltán

- jegyző

- Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum területén lévő 3 db épület bontási munkáinak pályázati úton történő elvégzésére vonatkozó előterjesztést.

# A változat

- A Képviselő-testület a bontási munkák elévégzésére pályázatot ír ki. A pályázati felhívás elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. A pályázati felhívásban szerepelni kell:

- A 3 épületre csak együttesen lehet pályázatot benyújtani,

- A bontási munkákat a bontási engedélyben foglalt előírások betartásával kell végrehajtani.

- Az épületszerkezetek bontását mind az al- és felépítmény tekintetében, teljes körűen el kell végezni,

- A bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is.

- A bontási munkákat október 31-ig be kell fejezni.

A pályázatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Határidő: a pályázati felhívás elkészítésére és közzétételére június 18.

Felelős: Huszár Zoltán jegyző

# B változat

A Képviselő-testület a bontási munkákról később dönt. A bontási munkák elvégzésének azt a lehetőségét, mely szerint a munkákat a Műszaki csoport is elvégezheti, figyelembe kell venni. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a pontos számításokat, hogy ebben az esetben mekkora ennek a költségkihatása.

Határidő: számítási munkák elvégzésére - szöveg szerint

Felelős: Huszár Zoltán jegyző