# Előterjesztés

Elvi nyilatkozat megadása  Tolmács település  szennyvíz hálózat kiépítés  tervezéséhez.

Tolmács község Önkormányzata kérelemmel fordult Rétság Város Önkormányzat képviselő testületéhez, mely szerint a településen keletkező szennyvizet a Rétság város tulajdonában levő szennyvíztisztító-telepen szeretné elhelyezni.

Az elvi nyilatkozat megadására a tervezés megkezdéséhez van szükségük. A község szennyvíz kibocsátása várhatóan 100 m3/nap lesz.

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft balassagyarmati üzemigazgatójától szakmai állásfoglalást kértünk a fenti tárgyban. A Vízmű Kft három verziót állított fel a szennyvíz fogadásának lehetséges módozatairól.

- Az első megoldás szerint a volt honvédségi telep kapacitása lenne megnövelve napi 180 m3-re. Ide kerülne Tolmács település szennyvize. A beruházás becsült költsége 16-20 millió Ft.

- A második verzió, hogy a volt tiszti lakótelepről érkező szennyvíz a meglévő átemelőből átirányításra kerülne a Petőfi utcai vezetéken a városi tisztítóba. Ebben az esetben a volt honvédségi telep kapacitása megfelelő lenne Tolmács községnek. Várható becsült költsége 8-10 millió Ft, mely magában foglalja az átemelő rendszer felújítását is. Ennek a megoldásnak akadálya, hogy a szennyvízátemelő és annak területe honvédségi tulajdonban van.

- Harmadik megoldás is szóba jöhet, hogy a városi tisztító fogadná Tolmács község szennyvízét, ami átalakítás nélkül megoldható lenne. Ez a megoldás azonban nem lenne szerencsés, mivel Rétságon a rákötési arány valószínűleg növekedni fog úgy a lakossági, mint az ipari kibocsátás vonatkozásában.

Határozati javaslat:

- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolmács Község Önkormányzatának a tolmácsi szennyvíz fogadására benyújtott kérelmét.

A változat:

A képviselő-testület elvi nyilatkozatában hozzájárul, hogy Tolmács Község várható napi 100 m3 szennyvizét a volt honvédségi szennyvíztisztítóban elhelyezze. Az elhelyezés műszaki feltétele, hogy Tolmács Község Önkormányzata vállalja a szennyvíztisztító kapacitásának bővítését, melynek várható becsült költsége 16 – 20 millió Ft.

B változat:

A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy Tolmács Község a várható 100 m3 szennyvizét Rétság Város szennyvíztelepén elhelyezze.

Rétság, 2007. május 16.

Mezőfi Zoltán

polgármester